ONCALL

# AI SRE 平台完整开发设计文档

Architecture / Modules / Data / Agent / RAG / Monitoring / Feishu / Web / Delivery

Development Baseline v1.0 / Local Handoff v1.0.0-rc1

技术基线日期：2026-08-18

状态：架构与主要源码已落地；RC1 等待目标 Windows 环境、真实外部依赖与 API 的最终联调验收

设计原则：稳定优先、模块边界清晰、业务事实持久化、Agent 可替换、知识索引可重建、监测检测确定性、AI 负责调查与解释。

# 目录

1. 文档目的与产品定义

2. 范围、非目标与设计原则

3. 系统总体架构

4. 运行拓扑与进程模型

5. 代码模块与目录

6. 核心领域模型

7. Project 与监控配置

8. Monitoring Engine

9. 监测 Integration 与 32 个基线信号

10. Detector、Alert 与 Incident 生命周期

11. OncallAgent / LangGraph

12. Agent Tool System

13. Memory 与 Context 管理

14. RAG / Knowledge Service

15. Feishu Gateway

16. Web 前端

17. API 设计

18. 数据库设计

19. 后台任务与可靠性

20. 流式响应协议

21. 安全设计

22. 可观测与审计

23. 错误处理/幂等/重试

24. 部署、启动、备份与恢复

25. 测试与 Agent Evaluation

26. 开发规范

27. 分阶段实施计划

28. V1 验收标准

29. V2+ 路线图

附录 A. 关键接口示例

附录 B. 默认规则与参数

附录 C. 参考资料

30. 当前代码实现状态与 CodeX 本地交接

附录 D. Release Gate 与本地测试矩阵

# 1. 文档目的与产品定义

本文档是 Oncall AI SRE 从 0 到 1 开发的正式基线。后续需求、代码结构、接口设计和测试应以本文件为默认依据；变更核心架构必须新增 ADR，而不是在实现中隐式改变。

产品定义：Oncall 是一个持续监测本机多个服务项目、识别 Incident，并由统一 AI Agent 基于实时工具证据和运维知识库完成调查、解释、给出可执行处置方案与恢复验证，同时支持 Web/飞书持续追问的 AI SRE 平台。

| 核心能力 | 用户价值 |
| --- | --- |
| 完整 RAG | 上传运维文档后，从 Docling 解析、清洗、结构化 Chunk、Hybrid Retrieval 到引用回答形成闭环。 |
| 运维对话 | 用户通过 Web/飞书咨询 SOP 或让 Agent 查询实时状态。 |
| 主动监测 | 系统无需用户提问即可周期采集、规则检测异常。 |
| 自主调查 | 发生 Incident 后，Agent 调多个只读 Tool 收集 Evidence、结合 RAG 判断根因。 |
| 完整故障报告 | 主动发送症状、证据、根因置信度、操作步骤、风险、验证步骤。 |
| 持续追问 | Incident 报告同时是会话入口；用户继续追问时恢复 Incident Context。 |
| 持久多会话 | 像 ChatGPT 一样多会话；服务/电脑重启后历史仍在并可继续。 |

# 2. 范围、非目标与设计原则

## 2.1 V1 范围

单管理员用户；数据库预留 user_id，但不实现组织、多租户、RBAC。

本机多项目：Oncall 与被监控项目运行在同一 Windows 主机；支持进程、日志、Docker、PostgreSQL、HTTP 服务。

Agent 只读调查，不执行重启/杀进程/写 SQL 等有副作用操作。

Web 与飞书均可对话；飞书可主动接收 Incident 报告并在同一消息线程继续追问。

知识库支持 PDF/DOCX/PPTX/HTML/Markdown/TXT 等 Docling 可解析格式，具体 allowlist 以部署测试为准。

## 2.2 V1 非目标

远程 Linux/Windows Agent

企业多租户/SSO/RBAC

自动修复与无人审批动作

Prometheus/Grafana 强依赖

大规模日志全文存储平台

Kubernetes 自动发现

## 2.3 不可违反的设计原则

1. 检测是确定性代码，调查才使用 LLM。

2. 业务事实存 PostgreSQL；LangGraph checkpoint 不是业务数据库。

3. Milvus 是索引，不是知识原始事实源。

4. Agent 不拥有跨 project 任意切换权限；范围由运行时注入。

5. V1 无 destructive tools；未来动作必须 risk classification + explicit approval。

6. 所有 Agent 结论尽可能引用 Evidence；未知时明确“不确定”，禁止编造监控事实。

7. 所有重要异步工作必须 durable、幂等、可重试。

# 3. 系统总体架构

[Web Vue]                 [Feishu Bot]
    |                          |
    +------ Channel/Gateway ---+
                 |
             FastAPI
                 |
       Application Services
   +------+------+------+------+
   |      |      |      |      |
Project Chat Incident Knowledge Notification
   |      |      |      |      |
   |      +--- OncallAgent ----+
   |             LangGraph
   |          /    |      \
   |        RAG  Tools   Context
   |         |      |       |
   |      Milvus  Integrations |
   |                 |         |
   +----------- PostgreSQL ----+
                     ^
                     |
             Monitoring Engine
       Scheduler -> Collect -> Detect
                     |
                Incident Manager

图 1  系统逻辑架构

| 层 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| Presentation / Channels | Web、飞书消息接入和展示 | 不得写业务规则或直接访问数据库 |
| Application | 用例编排、事务边界、服务接口 | 不得依赖具体 UI |
| Domain | Project/Incident/Evidence/Diagnosis 等业务模型与规则 | 不得依赖 FastAPI/LangGraph/Milvus SDK |
| Agent | 推理图、Prompt、Tool policy、Context builder | 不得成为业务事实存储 |
| Infrastructure | DB、LLM、Milvus、文件、Feishu、OS/Docker/DB/HTTP adapter | 不得反向定义领域语义 |

# 4. 运行拓扑与进程模型

代码是一个仓库和一个逻辑应用，但运行时拆成多个进程，隔离交互请求、主动监测、Agent 长任务和 Docling CPU 密集任务。

| 进程 | 职责 | 并发/可靠性 |
| --- | --- | --- |
| oncall-api | REST API、Web 静态资源、聊天流、Feishu WS listener（V1 单实例） | V1 1 worker，避免重复 Feishu 长连接；后续拆 gateway |
| monitor-worker | APScheduler、周期采集、Detector、Incident 状态更新 | 单 leader；监控 run 有数据库租约/幂等 |
| agent-worker | 领取 incident_investigate 等 jobs，运行 LangGraph | 可扩展多个 worker；jobs SKIP LOCKED |
| rag-worker | Docling parse、chunk、embedding、Milvus indexing | 与 API 隔离；可重试/可取消 |

进程通信：V1 不使用 Redis。所有跨进程命令通过 PostgreSQL durable jobs/outbox 传递，实时 Web 流由 API 直接运行交互 Agent；主动 Incident 调查由 agent-worker 执行。

# 5. 代码模块与目录

oncall/
  pyproject.toml
  uv.lock
  compose.yaml
  .env.example
  backend/
    src/oncall/
      bootstrap/              # config, dependency wiring
      domain/
        projects/
        conversations/
        incidents/
        monitoring/
        knowledge/
      application/
        services/
        ports/
        dto/
      agent/
        graph.py
        state.py
        nodes/
        context/
        prompts/
        schemas/
      rag/
        ingestion/
        cleaning/
        chunking/
        retrieval/
        indexing/
      monitoring/
        scheduler.py
        collector.py
        detector.py
        incident_manager.py
        snapshots.py
      integrations/
        host/
        process/
        logs/
        docker/
        postgres/
        service/
      tools/
        registry.py
        policies.py
        executor.py
      channels/
        feishu/
      infrastructure/
        db/
        llm/
        vector/
        storage/
        jobs/
        secrets/
      api/
        app.py
        routers/
        schemas/
        dependencies.py
      workers/
        monitor_worker.py
        agent_worker.py
        rag_worker.py
    alembic/
    tests/{unit,integration,e2e,evals}/
  web/
    src/
      api/ components/ layouts/ pages/ stores/ router/ types/
  data/knowledge/
  scripts/

# 6. 核心领域模型

| 实体 | 关键字段 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Project | id, user_id, name, enabled, timezone | 一个被监控项目，聚合所有目标配置 |
| Conversation | id, user_id, project_id?, incident_id?, title, type, updated_at | 跨 Web/Feishu 的逻辑会话 |
| Message | id, conversation_id, role, content, channel, status | 永久聊天消息事实 |
| SystemSnapshot | project_id, observed_at, signals, collector_status | 一次周期采集的压缩事实 |
| AlertEvent | rule_id, resource_key, state_before/after, values | 规则状态变化事件 |
| Incident | id, fingerprint, project_id, status, severity, first/last_seen | 一次持续故障生命周期 |
| Evidence | incident_id, type, source_tool, observed_at, summary, raw_ref | 调查的可引用事实 |
| Diagnosis | incident_id, root_cause, confidence, remediation, verification | 结构化最终调查结论 |
| ToolRun | run_id, tool_name, params_hash, result_summary, latency, status | 工具执行审计 |
| KnowledgeDocument | doc_id, scope, active_version, status | 知识文档事实入口 |

# 7. Project 与监控配置

Project 是所有监测与 Tool 的权限边界。用户通过 Web 添加项目，不在业务代码中写死 AutoGEO。

| 配置块 | 主要字段 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 基本 | name, enabled, poll_interval_seconds | AutoGEO / 300 |
| Process Target | name/executable, cmdline_contains[], cwd?, port? | python.exe + Auto_GEO-main |
| Log Source | path, encoding, multiline_pattern?, level_regex | D:\GEO\...\app.log |
| Docker Target | container_name/id | autogeo-postgres |
| Database Profile | host, port, db, user, encrypted_secret_ref, sslmode | PostgreSQL read-only |
| Service Endpoint | url, method, timeout_ms, expected_status | http://127.0.0.1:8000/health |
| Rules | metric_key, op, threshold, hit_count, recovery_threshold | host.cpu.percent > 85 x2 |
| Notification | feishu target, severity filter | private chat / group |

Process 匹配：不能仅按 python.exe 匹配，否则会把同机其他 Python 项目算入 AutoGEO。至少组合 executable/name + cmdline substring + working directory，必要时再绑定监听端口。

# 8. Monitoring Engine

APScheduler tick
   -> load enabled Projects
   -> collect enabled Integrations (parallel with timeout)
   -> normalize into SystemSnapshot
   -> persist compact metric samples / collector health
   -> Detector.evaluate(snapshot, rule_state)
   -> AlertEvents
   -> IncidentManager.apply(events)
       -> no incident: finish
       -> new FIRING: create Incident + Conversation + investigation job
       -> existing FIRING: update last_seen; usually no Agent rerun
       -> RESOLVED: close Incident + recovery notification

## 8.1 采集策略

默认周期 300 秒；每 Project 可配置 30 秒以上。V1 不支持小于 10 秒高频监控。

同一项目 6 类 Integration 并发采集，但每类独立 timeout；部分 collector 失败不使整轮 Snapshot 丢失。

SystemSnapshot 是压缩摘要；完整日志/进程详情不周期性复制，Agent 需要时通过 Tool 即时查。

metric_samples 默认 30 天 retention，可配置；聚合/清理作业每日执行。

## 8.2 Snapshot 示例

{
  "project_id": "...",
  "observed_at": "2026-08-18T18:30:00+08:00",
  "host": {"cpu_percent": 91.2, "memory_percent": 66.0},
  "process": {"target_alive": true, "child_count": 11},
  "logs": {"error_count_window": 23, "top_signature": "Connection refused"},
  "docker": {"running": true, "restart_count": 0},
  "database": {"reachable": true, "connections_usage_percent": 95.0},
  "service": {"reachable": true, "latency_ms": 4800}
}

# 9. 监测 Integration 与 32 个基线信号

“32 个”是 V1 基线信号集合，不代表每个 Project 必须全部启用；只有已配置/可获取的 signal 才参与规则。Windows 环境不采用 Linux Load Average 作为默认信号。

| 类别 | Signal Key | 含义 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| Host | host.cpu.percent | CPU 使用率 % | psutil |
| Host | host.memory.percent | 内存使用率 % | psutil |
| Host | host.memory.available_bytes | 可用内存 | psutil |
| Host | host.disk.usage_percent | 配置磁盘/目录占用率 | psutil |
| Host | host.disk.free_bytes | 剩余磁盘空间 | psutil |
| Host | host.disk.read_bytes_per_sec | 磁盘读速率 | delta |
| Host | host.disk.write_bytes_per_sec | 磁盘写速率 | delta |
| Host | host.net.rx_bytes_per_sec | 网络接收速率 | delta |
| Host | host.net.tx_bytes_per_sec | 网络发送速率 | delta |
| Process | process.target.alive | 目标进程是否存在 | psutil |
| Process | process.target.count | 目标进程数 | psutil |
| Process | process.target.cpu_percent_sum | 目标进程总 CPU | psutil |
| Process | process.target.rss_bytes_sum | 目标进程 RSS 总内存 | psutil |
| Process | process.target.child_count | 子进程数 | psutil |
| Logs | log.error.count_window | 窗口 ERROR 数 | cursor tail |
| Logs | log.warning.count_window | 窗口 WARNING 数 | cursor tail |
| Logs | log.error.rate_per_min | ERROR 速率 | derived |
| Logs | log.top_signature.count | 最高频错误签名次数 | parser |
| Docker | container.running | 容器运行状态 | Docker SDK |
| Docker | container.health | Health 状态；无 healthcheck 则 unknown | Docker SDK |
| Docker | container.cpu_percent | 容器 CPU | Docker stats |
| Docker | container.memory_percent | 容器内存 | Docker stats |
| Docker | container.restart_count | 重启累计/增量 | inspect |
| Database | db.reachable | 数据库可连接 | SQL |
| Database | db.connections.usage_percent | 连接使用率 | pg_stat_activity |
| Database | db.long_query.count | 长查询数量 | pg_stat_activity |
| Database | db.lock_wait.count | 锁等待数量 | pg_locks/activity |
| Database | db.deadlock.delta | 死锁计数增量 | pg_stat_database |
| Service | service.reachable | HTTP 可达性 | httpx |
| Service | service.status_code | HTTP 状态码 | httpx |
| Service | service.latency_ms | 探测延迟 | httpx |
| Service | service.consecutive_failures | 连续失败次数 | rule state |

HTTP 错误率：V1 不凭单次 health probe 伪造业务“错误率”。若应用未来暴露 /metrics 或可从访问日志可靠计算，再增加 service.error_rate。

# 10. Detector、Alert 与 Incident 生命周期

## 10.1 Rule State Machine

NORMAL -> PENDING -> FIRING -> RECOVERING -> NORMAL
                |                        |
                +---- still abnormal ---+

trigger: threshold + consecutive_hits
recovery: separate threshold + consecutive_recoveries (hysteresis)

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| trigger_threshold | 进入异常候选的阈值 |
| trigger_for | 连续命中次数，例如 2 |
| recovery_threshold | 低于/高于此恢复阈值才算恢复候选 |
| recovery_for | 连续恢复次数，例如 2 |
| severity | info/warning/critical |
| resource_key | host / process target / container / db / endpoint |

## 10.2 Incident 生命周期

OPEN -> INVESTIGATING -> DIAGNOSED -> RESOLVED
          \-> FAILED (Agent run exhausted)

Alert rule state 与 Incident business status 是两套状态，不混用。

Fingerprint：SHA-256(project_id | rule_id | resource_key | anomaly_type)。同一阈值的数值变化不创建新 Incident。

首次 FIRING：创建/合并 Incident，自动创建 Incident Conversation，enqueue incident_investigate。

持续 FIRING：只更新 last_seen 和新 AlertEvent；默认不每轮调用 Agent。

再调查：严重度升级、新关联异常/新证据、用户点“深度调查”、或超过默认 60 分钟 stale interval。

恢复：恢复条件成立后 status=RESOLVED，发送恢复通知，保留所有 Evidence/Diagnosis。

# 11. OncallAgent / LangGraph

入口 Mode 由系统上下文确定，不额外花一次 LLM 做分类：普通消息无 Incident -> CHAT；监控触发 -> INVESTIGATE；绑定 Incident 的回复 -> FOLLOW_UP。

## 11.1 Agent State

OncallState:
  run_id, mode
  conversation_id, incident_id?, project_id?
  user_message
  working_messages
  conversation_summary?
  incident_context?
  evidence[]
  hypotheses[]
  tool_calls_used, tool_budget
  knowledge_refs[]
  diagnosis?
  final_response?
  error?

## 11.2 Graph 节点

START
  -> load_context
  -> reason
       |-- no tool needed -----------------> finalize_chat/diagnosis
       |-- tool calls -> guard_tools -> execute_tools
                              -> record_observations/evidence
                              -> reason (bounded loop)
  -> persist_result
  -> END

| 节点 | 职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| load_context | 加载会话摘要、近期消息、Project、Incident/Evidence | 只读数据库；构建 token budget |
| reason | LLM 选择回答或工具 | 绑定模式 Prompt + Tool schema |
| guard_tools | 权限/预算/重复调用/参数检查 | project_id runtime 注入 |
| execute_tools | 调用 Integration/RAG | timeout、truncation、telemetry |
| record_observations | 标准化 ToolResult -> Evidence/working context | 仅真实工具结果可标记事实 Evidence |
| finalize_chat | 生成普通回答 | 引用 RAG/Tool 结果 |
| finalize_diagnosis | 输出 DiagnosisReport | 必须满足 schema；列出不确定性 |
| persist_result | 保存 Message/Diagnosis/AgentRun | 事务内完成重要状态 |

## 11.3 Tool/循环预算

| Mode | 最大 Tool Calls | 最大 Reason Loop | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHAT | 5 | 4 | 普通 SOP 问答/实时查询 |
| FOLLOW_UP | 6 | 5 | 围绕 Incident 追问/复查 |
| INVESTIGATE | 10 | 8 | 自动调查 |
| DEEP（人工触发） | 14 | 12 | 复杂故障深度调查 |

同参数 Tool 重复调用检测

无新 Evidence 连续 N 轮触发 stagnation breaker

每 Tool 独立 timeout

Tool 输出硬截断与结构化摘要

整个 run 总 timeout

预算耗尽时必须以“已知/未知/下一步”收敛输出

# 12. Agent Tool System

V1 对模型注册 8 个只读 Tool。Tool 数量不是监测 signal 数量；每个 Tool 聚合一个诊断意图，避免几十个细碎工具增加模型选择错误。

| Tool | 能力 | 实现 |
| --- | --- | --- |
| query_host_metrics | 当前/指定时间窗 Host 指标摘要 | HostIntegration |
| query_metric_history | 某 signal 的历史趋势 | metric_samples repository |
| query_processes | 目标进程/子进程/PID/命令行/资源详情 | ProcessIntegration |
| query_logs | 按时间/level/keyword/signature 查询日志片段 | LogIntegration |
| query_containers | 容器状态、stats、restart、health | DockerIntegration |
| query_database | 连接、长 SQL、锁、死锁等只读诊断 | DatabaseIntegration |
| query_service_health | 实时 HTTP 探测与历史结果 | ServiceIntegration |
| search_knowledge | 完整 hybrid RAG 检索 | KnowledgeService |

## 12.1 统一 ToolResult

ToolResult:
  ok: bool
  summary: str
  data: object | list
  observed_at: datetime
  truncated: bool
  error_code: str | null
  source_ref: str | null

安全边界：Tool schema 不提供 project_id 给模型；Executor 从 OncallState 注入 ProjectScope。V1 的 restart_service / terminate_process / restart_container 等 Action Tools 不注册。

# 13. Memory 与 Context 管理

| 层 | 保存位置 | 生命周期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Conversation Memory | PostgreSQL conversations/messages | 永久 | 所有用户/Agent 消息事实；重启后继续聊 |
| Incident Memory | incidents/evidence/diagnoses/tool_runs | 永久 | 故障工作档案；FOLLOW_UP 的事实上下文 |
| LangGraph Checkpoint | PostgreSQL langgraph schema | 运行期/可保留 | Graph 恢复、短期 thread state；不是业务事实 |
| Long-term Personalization | V1 不实现 | 未来 | 用户偏好、团队知识等 |
| RAG Knowledge | 文件 + PG + Milvus | 文档版本化 | 操作手册/SOP；不是 Memory |

## 13.1 多会话持久化

Web sidebar conversation_id C-123
         |
         +-- PostgreSQL Conversation + Messages (source of truth)
         |
         +-- LangGraph thread_id = C-123
         |
         +-- optional incident_id = INC-009

Restart PC/service -> PostgreSQL remains -> GET conversations/messages -> continue C-123

## 13.2 Context Builder

数据库始终保存全部 Message；不会因为上下文裁剪而删除历史。

LLM 输入 = System Prompt + Project Context + Running Summary + Incident Context（若有）+ 最近消息 + 当前 Evidence + 本轮 RAG/Tool 结果。

当历史超过约 40 条消息或 12k tokens（两者任一）触发 summary job；实际阈值可调。

近期原始消息预算默认约 8k tokens，并根据当前模型 context_window 动态计算；不是固定截断条数。

若聊天流中断：Message 仍保存，agent_run 标记 INTERRUPTED；Web 提供“继续生成”，而不是丢失会话。

# 14. RAG / Knowledge Service

## 14.1 数据事实与文件布局

data/knowledge/{document_id}/{version_id}/
  raw/<original_filename>
  document.json       # canonical DoclingDocument
  document.md         # normalized Markdown
  manifest.json       # parser/chunker/embedding metadata

| 事实 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文档元数据/版本 | PostgreSQL | title、checksum、scope、status、active_version |
| 原始文件 | Filesystem | 恢复/重新解析所必需 |
| Canonical JSON/MD | Filesystem + PG path | 清洗后可重复 chunk 的事实中间层 |
| Chunk Metadata/Content | PostgreSQL | 便于版本/审计/引用；Milvus 同步索引 |
| Dense/BM25 Index | Milvus | 可随时重建，不反向覆盖 source of truth |

## 14.2 Ingestion Pipeline

1. Upload：扩展名 + MIME + 文件大小 allowlist，sanitize filename。

2. Checksum：SHA-256 去重；相同 scope + checksum 默认不重复入库。

3. Parse：rag-worker 调 Docling，输出统一 DoclingDocument。[R5][R7]

4. Normalize/Clean：去控制字符、冗余页眉页脚、重复空白；保留标题、编号、表格、代码块、来源页。

5. Canonicalize：保存 document.json 与 document.md。

6. Chunk：Docling HybridChunker baseline；SOP 结构边界优先。[R6]

7. Metadata：heading_path、section_type、page_range、scope、version 等。

8. Embedding：通过 EmbeddingGateway 生成 dense vectors。

9. Index：Milvus 写入 text + dense + BM25 function；成功后 document status=READY。[R8][R9]

## 14.3 Chunk 规范

| 规则 | 默认 |
| --- | --- |
| 目标长度 | 600–900 tokens |
| 重叠 | 80–120 tokens；仅跨自然边界需要时 |
| 标题 | heading_path 写入 metadata，并可拼入 retrieval representation |
| 编号步骤 | 尽量整组保留，不把“步骤 1/2/3”随意拆散 |
| 表格 | 优先保留表头/上下文；Docling HybridChunker 可用于表格上下文处理 [R6] |
| 代码块 | 单独或与解释段绑定，避免切断命令 |
| 引用 | 保留 page/page_range、document_id/version_id/chunk_id |

## 14.4 Retrieval Pipeline

Agent query
  -> Rule-based normalize (service/error code/metric names preserved)
  -> metadata filter: [global OR current project]
  -> dense_top20  ||  bm25_top20
  -> RRF fusion / dedupe -> candidate ~30
  -> reranker -> top5
  -> relevance threshold
  -> CitationPackage
  -> if poor/no hit: one optional LLM rewrite -> retry once

中文知识库必须为 BM25 配置并回归验证中文 analyzer/tokenizer；不能默认按英文分词效果推断质量。

每次检索记录 query、normalized query、召回 IDs、分数、rerank、最终引用，用于离线评估。

Embedding/Rerank/LLM 都通过 Profile Adapter 配置，不在业务代码硬编码模型名。

## 14.5 Model Profiles

| Profile | 用途 | 关键 capability |
| --- | --- | --- |
| chat | 普通对话 | streaming, tools |
| investigation | 调查 | tools, structured output, larger context |
| summary | 会话摘要 | 低成本 structured/text |
| embedding | dense 向量 | dimension, batch size |
| rerank | 精排 | query-document scoring |

# 15. Feishu Gateway

飞书既是通知出口，也是完整对话入口。V1 使用自建应用机器人 + 官方 Python SDK；本机部署首选 WebSocket 长连接接收事件。[R10][R11]

Feishu WebSocket Event
  -> dedupe event_id/message_id
  -> resolve sender/chat/root_message
  -> ChannelBinding lookup
       normal DM/@bot -> Conversation -> CHAT
       reply to Incident report -> Incident Conversation -> FOLLOW_UP
  -> OncallAgent
  -> send/reply message or Card

Monitoring -> Incident Diagnosis
  -> Notification Outbox
  -> Feishu Card
  -> save message_id/root_id <-> incident_id/conversation_id

| 行为 | 规则 |
| --- | --- |
| 私聊普通消息 | 使用用户的 active conversation；/new 创建新会话 |
| 群聊 | 默认仅 @bot 或显式配置 allowlist 时响应 |
| Incident 卡片回复 | 按 root_message_id 映射到 Incident Conversation，进入 FOLLOW_UP |
| 主动通知 | 首次诊断、严重度升级、恢复；重复更新受 cooldown 约束 |
| 失败 | 指数退避；超过阈值进入 DEAD/FAILED 并保留 outbox 记录 |
| 卡片内容 | Severity/Status、服务、摘要、Evidence、Root Cause/Confidence、Remediation、Verification、Refs、继续追问提示 |

# 16. Web 前端

## 16.1 页面信息架构

| 页面 | V1 功能 |
| --- | --- |
| Chat | 新建/切换/重命名/搜索/归档删除会话；Markdown、引用、Tool timeline、流式回答；Incident 会话 |
| Incidents | 筛选状态/严重度/项目；详情展示时间线、Evidence、Diagnosis、通知；“继续对话/深度调查” |
| Projects | 新增/编辑本机项目；配置 6 类 Integration 和规则；连接测试；当前 Snapshot |
| Knowledge | 上传、解析状态、版本、scope、删除、重新索引、失败重试 |
| Settings | Model Profiles、Embedding/Rerank、Feishu、保留策略、安全设置 |

## 16.2 ChatGPT 式会话

+------------------+--------------------------------------+
| + 新建会话        | Oncall                              |
| 搜索会话          |                                      |
|                  | User: 当前 AutoGEO 正常吗？          |
| 今天             |                                      |
|  AutoGEO 状态    | Agent: 正在检查...                   |
|  PostgreSQL SOP |  [tool] query_service_health ✓       |
|                  |  [tool] query_database ✓             |
| Incidents        |  当前服务可达...                      |
|  🔴 CPU HIGH     |                                      |
|  🟢 DB recovered | [输入消息......................][发送]|
+------------------+--------------------------------------+

Conversation 列表来自 PostgreSQL，刷新/重启仍然存在。

Tool 执行只展示摘要，默认折叠；不要把敏感原始日志完整暴露。

Markdown -> markdown-it -> DOMPurify；禁止直接 innerHTML 注入未清洗模型文本。

Incident Conversation 标记 severity/status，并能跳转到 Incident 详情。

# 17. API 设计

| 域 | 主要 Endpoint |
| --- | --- |
| Auth | POST /api/auth/login；POST /logout；GET /me |
| Conversations | POST/GET /api/conversations；GET/PATCH/DELETE /{id}；GET /{id}/messages；POST /{id}/messages:stream；POST /{id}/resume |
| Projects | GET/POST /api/projects；GET/PATCH/DELETE /{id}；POST /{id}/test；GET /{id}/snapshot；GET/PATCH /{id}/monitoring-rules |
| Incidents | GET /api/incidents；GET /{id}；POST /{id}/investigate；POST /{id}/conversation；POST /{id}/resolve（人工标记，仅管理） |
| Knowledge | POST/GET /api/knowledge/documents；GET/DELETE /{id}；POST /{id}/reindex；GET /jobs/{id} |
| Settings | GET/PATCH model-profiles；embedding/rerank；feishu；retention |
| Monitoring | GET /api/monitoring/metrics?project_id=...&metric_key=...&from=...&to=... |

所有输入/输出使用 Pydantic DTO；OpenAPI 是前后端契约。

删除默认 soft-delete/archived；真正 purge 走显式管理流程。

API 错误统一 ProblemDetail：code/message/request_id/details。

聊天流使用单独流式协议，最终 Message 仍通过数据库事实确认。

# 18. 数据库设计

## 18.1 业务表

| 表 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| users | id, username, password_hash, created_at | 单用户也保留 user_id |
| sessions | id, user_id, token_hash, expires_at | Web session |
| projects | id, user_id, name, enabled, poll_interval, created/updated | 监控聚合根 |
| project_process_targets | id, project_id, executable, cmdline_filters, cwd, port | 进程目标 |
| project_log_sources | id, project_id, path, encoding, parser_config | 日志源 |
| project_docker_targets | id, project_id, container_ref | 容器目标 |
| project_database_profiles | id, project_id, type, host, db, user, secret_ref | V1 postgres |
| project_service_endpoints | id, project_id, url, method, expected_status, timeout | HTTP 探测 |
| monitoring_rules | id, project_id, metric_key, op, thresholds, hit/recovery | Detector 规则 |
| monitoring_runs | id, project_id, started/finished, status, collector_status | 巡检批次 |
| metric_samples | project_id, metric_key, resource_key, ts, value | 时间序列样本 |
| log_cursors | source_id, file_identity, offset, size, mtime | 增量读取游标 |
| alert_events | id, rule_id, project_id, resource_key, state_from/to, payload | 规则变化 |
| incidents | id, project_id, fingerprint, status, severity, first/last_seen | 故障生命周期 |
| incident_evidence | id, incident_id, type, source, observed_at, summary, raw_ref | 事实证据 |
| diagnoses | id, incident_id, agent_run_id, structured_json, confidence | 诊断版本 |
| conversations | id, user_id, project_id?, incident_id?, type, title, updated_at | 会话 |
| messages | id, conversation_id, role, content, channel, status, created_at | 消息事实 |
| conversation_summaries | conversation_id, through_message_id, summary, token_estimate | 长会话摘要 |
| agent_runs | id, mode, conversation_id, incident_id, status, model_profile, prompt_version, usage | Agent 审计 |
| tool_runs | id, agent_run_id, tool_name, params_hash, status, summary, latency | Tool 审计 |
| knowledge_documents | id, user_id, project_scope?, title, status, active_version | 知识文档 |
| knowledge_document_versions | id, document_id, checksum, parser_version, paths, status | 版本 |
| knowledge_chunks | id, version_id, chunk_index, heading_path, page_range, content, metadata | canonical chunks |
| background_jobs | id, type, payload, status, priority, available_at, lease_until, attempts | durable job queue |
| notifications | id, incident_id, channel, target, payload, status, attempts, dedupe_key | outbox |
| channel_bindings | channel, external_user/chat, conversation_id? | 通道映射 |
| feishu_message_links | message_id, root_id, chat_id, conversation_id, incident_id | 追问路由 |
| model_profiles | id, kind, provider, base_url, model, capabilities, secret_ref | 模型配置 |

## 18.2 关键索引与约束

messages(conversation_id, created_at, id)

conversations(user_id, updated_at DESC)

metric_samples(project_id, metric_key, resource_key, ts DESC)

incidents(project_id, status, updated_at)；开放 Incident fingerprint 建唯一/条件约束，避免重复创建

background_jobs(status, available_at, priority DESC)；worker 领取时 FOR UPDATE SKIP LOCKED

notifications(status, next_attempt_at) + unique(dedupe_key)

knowledge_document_versions(document_id, checksum) unique；chunks(version_id, chunk_index)

feishu_message_links(message_id) unique；event/message 去重单独 unique key

LangGraph 表：由 langgraph-checkpoint-postgres 在独立 schema（例如 langgraph）维护；不要手工把其内部 checkpoint 表当作业务表查询。

# 19. 后台任务与可靠性

由于 V1 不引入 Redis，使用 PostgreSQL 实现 durable job queue。它不是高吞吐消息队列，但对本地 Oncall 的文档解析、Incident 调查和摘要任务足够，并显著减少运维依赖。

worker transaction:
  SELECT * FROM background_jobs
  WHERE status='PENDING' AND available_at <= now()
  ORDER BY priority DESC, created_at
  FOR UPDATE SKIP LOCKED
  LIMIT 1;

  -> mark RUNNING + lease_until
  -> commit
  -> execute
  -> SUCCEEDED / retry(PENDING, backoff) / DEAD

| Job Type | Worker | 幂等键 |
| --- | --- | --- |
| incident_investigate | agent-worker | incident_id + trigger_revision |
| rag_ingest | rag-worker | document_version_id |
| conversation_summarize | agent/rag worker | conversation_id + through_message_id |
| knowledge_reindex | rag-worker | document_version_id + embedding_profile_id |
| notification_retry | outbox sender | notification.dedupe_key |

# 20. 流式响应协议

Web 交互聊天采用 fetch ReadableStream 消费后端流事件。协议用显式事件类型而不是只传纯文本，便于前端展示 Tool 状态和引用。

event: run.started        {run_id, conversation_id}
event: message.delta      {text}
event: tool.started       {tool_run_id, name, display_summary}
event: tool.completed     {tool_run_id, ok, summary}
event: citation           {document_id, chunk_id, title, page}
event: message.completed  {message_id, content}
event: run.completed      {run_id, usage, status}
event: error              {code, message, request_id}

User Message 在开始 Agent 前即持久化。

Assistant 最终 Message 在 finalize/persist 后标记 COMPLETED；流中断时保存 agent_run=INTERRUPTED。

前端收到 run.completed 后重新读取最终 Message，避免网络流和数据库事实不一致。

# 21. 安全设计

| 威胁/边界 | V1 对策 |
| --- | --- |
| 本地 Web 暴露 | 默认 bind 127.0.0.1；用户显式配置才监听 LAN |
| 登录凭据 | Argon2id password hash；session token 仅保存 hash；HTTPOnly/SameSite Cookie |
| CSRF | Cookie 认证的 mutation 请求启用 CSRF token / strict same-site 策略 |
| Secrets at rest | cryptography AES-GCM；DB 仅存 ciphertext/secret_ref；master key 不入 DB |
| 监控数据库 | 使用只读 PostgreSQL 用户，不授予 DDL/DML |
| Prompt injection | 工具输出视为不可信数据；System Policy 优先；Tool scope runtime 注入 |
| 危险动作 | V1 不注册 Action Tools；未来 risk + approval interrupt |
| 日志敏感数据 | 进入 LLM/飞书前 REDACT password/token/cookie/key 等模式 |
| 文件上传 | 扩展名/MIME/大小限制；目录 traversal 防护；按 content-addressed path 存储 |
| XSS | DOMPurify 清洗模型 Markdown 渲染结果 |

# 22. 可观测与审计

结构化 JSON 日志：timestamp, level, component, event, request_id, conversation_id, incident_id, agent_run_id, tool_run_id。

AgentRun 保存 model_profile_id、model、prompt_version、start/end、token usage、error、final status。

ToolRun 保存参数 hash（敏感参数脱敏）、duration、result size、truncated、error_code。

RAG retrieval trace 保存 query/normalized query、dense/BM25 candidates、fusion/rerank、final citations。

MonitoringRun 保存每个 collector 的 duration/status，方便识别“监控系统自身坏了”。

V1 不强制 LangSmith；预留 OpenTelemetry adapter，避免把可观测绑定某厂商。

# 23. 错误处理、幂等与重试

| 场景 | 策略 |
| --- | --- |
| Collector timeout | 记录 collector error，其余结果继续组成 partial snapshot；连续失败可产生 monitoring_self alert |
| Tool timeout | 返回 ToolResult(ok=false,error_code=TIMEOUT)，Agent 可换证据源；计入 budget |
| LLM/API 429/5xx | 指数退避 + jitter；总 run timeout 内有限重试 |
| Docling failure | job RETRY；超过 max attempts -> FAILED，Web 显示错误和重试按钮 |
| Milvus failure | document version 不切 READY；可重新 index；不删除 canonical |
| Feishu send failure | notification outbox retry；dedupe_key 防重复 |
| Feishu duplicate event | event/message unique key 幂等丢弃 |
| Worker crash | lease 到期后 job 可被其他 worker 重新领取；handler 必须幂等 |
| API restart | Conversation/Message 不受影响；未完成 run 可 resume/retry |

# 24. 部署、启动、备份与恢复

## 24.1 V1 Windows 本机部署

Native Windows processes:
  oncall-api
  oncall-monitor-worker
  oncall-agent-worker
  oncall-rag-worker

Docker Compose:
  postgres:18
  milvus:2.6.x + its required components

Persistent:
  PostgreSQL volume
  Milvus volume (cache/index, still backup optional)
  data/knowledge/
  configuration + master key backup

API 与 monitor 必须能读取本机进程/日志，并访问 Docker Engine；因此 V1 默认原生运行。

前端 `vite build` 后由 FastAPI 静态托管即可；开发期 Vite dev server 独立。

提供 PowerShell `start.ps1/stop.ps1/status.ps1`；后续可使用 WinSW/NSSM 注册 Windows 服务。

实现 `oncall doctor`：检查 PostgreSQL、Milvus、写权限、LLM、Embedding、Feishu、Docker、项目日志/DB/HTTP 连接。

## 24.2 备份/恢复

| 对象 | 备份 | 恢复 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 定期 pg_dump；保留加密配置与业务表 | restore 后会话/Incident/Jobs/配置恢复 |
| Knowledge files | 备份 data/knowledge | 恢复 canonical/raw 后可重新 index |
| Milvus | 可备份卷，但非唯一事实源 | 丢失时全量 reindex |
| Master key | 单独安全备份，不与 DB dump 放同一位置 | 缺失则无法解密 secret |

# 25. 测试与 Agent Evaluation

| 类型 | 必须覆盖 |
| --- | --- |
| Unit | Detector hysteresis/fingerprint、Incident state、cursor rotation、context builder、tool policy、chunk normalize、RRF/threshold |
| Integration | PostgreSQL repositories/jobs、Milvus hybrid retrieval、Docling sample docs、6 integrations、LangGraph fake model |
| E2E | Web 多会话重启不丢；上传文档->检索引用；synthetic alert->Incident->Diagnosis->Feishu mock；Feishu follow-up 路由 |
| Restart/Chaos | kill worker mid-job -> lease retry；kill API -> messages persist；Milvus wipe -> reindex |
| Agent Eval | 预制 Incident 数据集：Evidence grounding、root-cause correctness、remediation usefulness、unsafe action rate |
| RAG Regression | Recall@K、MRR/NDCG、citation accuracy、no-hit precision、中文专有词 BM25 命中 |

## 25.1 Agent 质量硬约束

没有 Tool/Evidence 支持时，不允许声称“当前 CPU=xx%”等实时事实。

Diagnosis 的 root_cause 必须关联 Evidence IDs，若不足则 root_cause 可为“未确认”。

Remediation 的破坏性步骤必须 risk 标记；V1 仅输出指导，不自动执行。

每份 Incident Report 必须有 verification_steps，告诉用户处理后如何确认已恢复。

# 26. 开发规范

| 项目 | 规范 |
| --- | --- |
| 依赖 | uv；禁止随意 unpinned 生产依赖；提交 uv.lock |
| Python | Ruff format/lint + mypy；async I/O 优先；Domain 无第三方 SDK |
| DB | 所有 schema 变化 Alembic；Repository 隔离 SQLAlchemy |
| API | Pydantic DTO + OpenAPI；不直接返回 ORM |
| Prompt | 文件化 + prompt_version；变更需 Agent Eval |
| Tool | Pydantic 入参 + ToolResult；必须 timeout/telemetry/policy |
| Secrets | 任何日志/trace 不输出明文 key/password |
| Frontend | TypeScript strict；API types 尽量从 OpenAPI 生成 |
| Tests | 新规则/状态机/Tool 必须有 unit；核心链路必须 integration/e2e |

# 27. 分阶段实施计划

| 阶段 | 范围 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| P0 Foundation | 项目骨架、uv、FastAPI、PostgreSQL/Milvus Compose、Alembic、Auth、Vue shell、jobs/outbox | 能登录；DB 迁移；5 页面 shell；doctor 基础 |
| P1 Knowledge/RAG | 上传、Docling、canonical、chunk、embedding、Milvus Dense+BM25、RRF/rerank、引用 | 文档 READY；测试集 query 可返回带引用 Top5 |
| P2 Chat Agent | LLM Gateway、LangGraph、8 Tool contract、Conversation/Message、stream、summary | Web 多会话可问 RAG/实时 Tool；重启继续聊 |
| P3 Monitoring | Project config、6 Integrations、32 signals、Scheduler、Detector、Incident Manager | synthetic 异常可稳定创建/恢复 Incident；无 LLM 参与检测 |
| P4 Investigation + Feishu | agent-worker、DiagnosisReport、Feishu WS、主动卡片、FOLLOW_UP | Incident 自动完整报告；飞书回复继续同一事故 |
| P5 Hardening | 安全、脱敏、重试、backup/restore、eval、chaos、性能/留存 | 验收用例全部通过；可长期运行 |

# 28. V1 验收标准

1. 用户在 Web 创建至少 3 个本机 Project，可分别配置进程/日志/Docker/PostgreSQL/HTTP。

2. Knowledge 页面上传 PDF/DOCX 等文档，解析/索引可见；聊天检索能返回可追溯引用。

3. Web 支持多个 Conversation；关闭 Oncall/重启电脑后历史列表和消息完整存在并可继续。

4. 普通 CHAT 可回答运维 SOP；需要实时信息时能调用对应 Tool，不凭空生成实时数据。

5. Monitoring 按周期生成 Snapshot，并基于规则/滞回创建与恢复 Incident。

6. 一次故障持续多个周期只形成一个 Incident，不因 CPU 88%->90% 重复创建/每轮调用 Agent。

7. 主动调查能在 budget 内使用多工具形成 Evidence，并生成结构化完整报告。

8. 报告包含：摘要、严重度、影响对象、症状、证据、根因+置信度、不确定性、具体解决步骤、风险、验证步骤、知识引用。

9. 飞书能主动收到报告；用户回复该报告后进入 FOLLOW_UP 并沿用 Incident Context。

10. V1 Agent 无法执行重启服务/杀进程/写数据库等操作。

11. 断开/重启 API、agent-worker、rag-worker 的恢复测试通过；任务不会静默丢失。

12. 所有重要链路可通过 request/conversation/incident/agent/tool IDs 追踪。

# 29. V2+ 路线图

| 能力 | 演进方式 |
| --- | --- |
| 远程监控 | 引入 RemoteAgent/Collector daemon，与控制平面通过 mTLS/gRPC/HTTPS 通信；Project 指向 remote_node |
| Action Tools | READ/WRITE/DANGEROUS；LangGraph interrupt + Web/Feishu approval；审计与回滚 |
| 多用户/企业 | Organization/Team/RBAC/SSO；Project/Knowledge/Incident scope 数据隔离 |
| Prometheus/Grafana/K8s | 新增 Integration，不改变 Agent/Incident/RAG 核心模型 |
| 高级关联 | 多个 Alert 聚合、时间相关性、变更/部署 Evidence、拓扑关系 |
| 长期记忆 | 团队偏好、已验证解决方案等 Store；与 RAG/Incident 仍分层 |
| 分布式基础设施 | 当吞吐需要时再加入 Redis/Kafka/专用队列，拆 worker 服务 |

# 附录 A. 关键接口示例

## A.1 Integration Port

class Integration(Protocol):
    async def collect_summary(self, ctx: ProjectContext) -> IntegrationSnapshot: ...

# 具体 Integration 再暴露查询方法，由 Tool Adapter 转成 Agent Tool。
# connection/config/normalization 共享，周期采集与按需查询的生命周期分开。

## A.2 DiagnosisReport

DiagnosisReport:
  incident_id
  summary
  severity
  affected_service/component
  symptoms[]
  evidence_refs[]
  root_cause
  confidence_score / confidence_level
  uncertainties[]
  remediation_steps[]:
    order, action, rationale, risk, requires_confirmation
  verification_steps[]
  knowledge_refs[]
  observed_at

## A.3 Evidence

Evidence:
  id
  incident_id
  type: metric|process|log|container|database|http|knowledge
  source_tool
  observed_at
  summary
  raw_ref
  attributes

# 附录 B. 默认规则与参数

说明：下列数值是 V1 初始默认值，不是普适 SRE 真理；每 Project 可配置，并应通过实际 AutoGEO 运行数据校准。

| 参数 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| monitor interval | 300s | 每项目可配置 |
| CPU trigger | >85% x2 | 恢复 <70% x2 |
| Memory trigger | >85% x2 | 恢复 <75% x2 |
| Disk trigger | >85% | 恢复 <80%；磁盘恢复通常人工 |
| HTTP failure | 2 consecutive | 恢复 2 consecutive success |
| Tool budget investigate | 10 | 最大 reason loop 8 |
| Incident notification cooldown | 30 min | 仅重复更新；首次/升级/恢复不受限 |
| Stale re-investigation | 60 min | Incident 持续且没有新诊断时 |
| Metric retention | 30 days | 可配置 |
| RAG dense/BM25 | top20 + top20 | RRF ~30 -> rerank -> top5 |
| Chunk target | 600–900 tokens | 结构边界优先；overlap 80–120 |
| Conversation summary | >40 messages OR ~12k tokens | 动态调整 |

# 附录 C. 参考资料

# 参考资料与版本核验来源

以下技术事实于 2026-08-18 依据官方文档/官方仓库核验。架构不依赖具体 patch 版本；实现时以 lockfile 固化并通过 CI 验证。

[R1] LangGraph Persistence — https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence

[R2] LangGraph Checkpointers — https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/checkpointers

[R3] LangGraph Releases — https://github.com/langchain-ai/langgraph/releases

[R4] FastAPI Releases — https://github.com/fastapi/fastapi/releases

[R5] Docling Usage / Supported Formats — https://docling-project.github.io/docling/usage/

[R6] Docling Chunking — https://docling-project.github.io/docling/concepts/chunking/

[R7] Docling Source / Version — https://github.com/docling-project/docling/blob/main/pyproject.toml

[R8] Milvus Full Text Search (BM25) — https://milvus.io/docs/full-text-search.md

[R9] Milvus Multi-Vector Hybrid Search — https://milvus.io/docs/multi-vector-search.md

[R10] Feishu: 使用长连接接收事件 — https://open.feishu.cn/document/server-docs/event-subscription-guide/event-subscription-configure-/request-url-configuration-case?lang=zh-CN

[R11] Feishu Python SDK: Handle Events — https://open.feishu.cn/document/server-side-sdk/python--sdk/handle-events

[R12] PostgreSQL 18.6 Release Notes — https://www.postgresql.org/docs/release/18.6/

[R13] PostgreSQL Versioning Policy — https://www.postgresql.org/support/versioning/

[R14] OpenSRE Investigation Pipeline (reference design) — https://github.com/Tracer-Cloud/opensre/blob/main/docs/investigation-pipeline-architecture.md

# 30. 当前代码实现状态与 CodeX 本地交接

本章是 2026-08-18 RC1 交接补充。原 1-29 章继续定义“系统应该是什么”；本章定义“当前仓库已经实现到哪里、什么已经被当前沙箱真实验证、什么必须由 CodeX 在用户本机继续验证/兼容修正”。核心架构不得在本地联调时随意重写。

## 30.1 当前仓库的准确版本口径

当前版本：`1.0.0-rc1 / Local Handoff Candidate`，不是 GA。

Python compileall 已通过；当前离线 pytest 为 16/16 通过。

33 个 FastAPI 路由已有静态路由契约测试，但尚需真 PostgreSQL 的 HTTP integration tests。

由于构建沙箱没有 Docker、无法访问 PyPI/npm registry，且没有用户真实 LLM/Embedding/Rerank/飞书 Secret，不能声称这些外部链路已在沙箱 E2E。

后续 CodeX 的第一职责是“本地真实联调和收口”，不是重新设计架构。

## 30.2 已实现模块矩阵

| 模块/层 | 源码状态 | 当前沙箱验证 | 目标机器 Release Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| API/Auth | 33 route；Session；Request-ID；DB health | route contract | PostgreSQL HTTP tests |
| Project | 监控配置/Secret/dry-run test | compile | AutoGEO 实机配置 |
| Conversation | 多会话/搜索/改名/归档/删除/持久消息 | compile | restart persistence |
| Agent | CHAT/INVESTIGATE/FOLLOW_UP/DEEP；4 budget | Mock/contract | 真实 LLM/Tool loop |
| Tools | 8 read-only tool + JSON schema + project scope | tool contract | 真实 Host/DB/Docker/Log |
| Monitoring | 32 signal + 6 Integration + snapshot | Detector tests | 多项目周期采集 |
| Incident | fingerprint/state/last_seen/reinvestigate/recovery | fingerprint/hysteresis | 真实异常闭环 |
| Jobs/Outbox | lease queue + notification state/retry/cooldown | retry tests | crash/reclaim |
| RAG | Docling/HybridChunker/Dense+BM25/RRF/Rerank | RRF/compile | 真实文件/索引/E2E |
| Trace | AgentRun/ToolRun/RetrievalTrace/Notification | compile | 真实数据完整性 |
| Feishu | WS event/outbox/card/message link/follow-up | parser/retry policy | 真实 App Bot |
| Frontend | Chat/Projects/Incidents/Knowledge/Settings | 静态检查 | npm build/browser E2E |

## 30.3 已修复的关键可靠性问题

Project “测试采集”使用 `persist_state=False`，不会推进正式日志 cursor。

Incident 持续 FIRING 时每轮刷新 `last_seen`；手工 resolve 会重置 detector state，因此仍异常时可以再次满足 trigger_for 后新建 Incident，不形成盲区。

真实模型决策上下文包含 8 个 Tool 的 description + 完整 JSON 参数 schema；project/incident scope 仍由 runtime 注入。 Executor 同时按稳定 schema 做运行时参数校验，拒绝模型注入 project_id 或超范围参数。

Notification 使用 pending/sent/suppressed/dead 状态、指数退避、max attempts、cooldown；resolved 不被 diagnosis cooldown 吞掉。

飞书入站事件使用 processing/processed/failed，业务失败不会在处理完成前永久标 processed。

monitor-worker 使用 PostgreSQL advisory lock，避免同一数据库同时启动多个采集 leader。

ToolRun 保存 result_size/truncated/error_code；RAG 保存 RetrievalTrace、chunk/version/page_range。

Knowledge upload 使用分块读取、大小上限、安全文件名和 owner scope，返回真实 durable job id。

生产环境校验 Master Key、默认管理员密码、真实模型 Key 与飞书凭证；LangGraph strict MsgPack 开关已进入配置模板。

Milvus collection 采用显式 knowledge index version；索引可由 canonical 文档源重建。

主动 Incident 调查不再向会话插入伪造 user 消息；首条可见内容是 Agent 诊断报告。

## 30.4 CodeX 本地执行顺序

# A. 基础环境
Copy-Item .env.example .env
docker compose up -d
uv sync --all-extras
uv run alembic -c backend/alembic.ini upgrade head
uv run oncall-init-admin

# B. 前端
cd frontend
npm install
npm run build
cd ..

# C. 全局校验
.\scripts\validate-local.ps1

# D. 启动 API + 3 workers
.\scripts\start-all.ps1

# E. Mock 主链 E2E
.\scripts\e2e-local.ps1

# F. 用户填入真实 API 后
.\scripts\validate-local.ps1 -External

若 SDK 实际安装版本与源码 API 有小幅差异，CodeX 应在既定依赖 major/minor 范围内修兼容代码，然后补对应 regression test；不要为了规避兼容问题替换 PostgreSQL/Milvus/LangGraph/Docling 等核心架构。

## 30.5 用户需要提供/本机填写的外部信息

| 模块/层 | 源码状态 | 当前沙箱验证 | 目标机器 Release Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM | OpenAI-compatible Base URL / Model / API Key | CHAT/INVESTIGATE/FOLLOW_UP 真实推理 |  |
| Embedding | Base URL / Model / Dimension / API Key | Dense retrieval |  |
| Rerank | Endpoint / Model / API Key（如采用外部服务） | Hybrid 候选精排 |  |
| Feishu | App ID / App Secret / receive target | 双向聊天与主动 Incident report |  |
| AutoGEO | 进程匹配、日志路径、Postgres、Docker、Health URL | 真实监测目标 |  |

Secret 不需要回填到文档，也不应提交 Git；全部进入目标机器 `.env`。

## 30.6 后端 API 本地测试要求

当前路由契约固定为 33 条。CodeX 必须补/执行真 PostgreSQL HTTP integration tests，而不是只做函数测试。测试至少覆盖 Auth、Projects、Conversations/Messages、Incidents/Trace、Metrics、Knowledge/Jobs、Settings，以及 development-only synthetic Incident。每个 owner-scoped 路由还要验证跨用户/错误 UUID/不存在对象。

## 30.7 Restart Persistence 硬验收

创建至少 2 个普通 Conversation；其中一个产生 5 条以上消息。

触发 synthetic Incident，生成 Diagnosis，并在 Incident Conversation 追问。

停止 API、monitor-worker、agent-worker、rag-worker，但保留 PostgreSQL/Milvus volume。

重新启动后，旧 Conversation、Message、Incident、Evidence、Diagnosis、Trace 必须全部恢复。

在旧 Conversation 再发一条消息，确认能够继续对话，而不是因为内存丢失创建新 thread。

## 30.8 RAG 本地硬验收

至少准备 CPU 高、PostgreSQL connection refused、Playwright/Chromium 异常三份运维手册，跑完整 ingestion/retrieval；再维护不少于 10 条固定 query 回归集。每个结果检查 document/version/chunk/page_range Citation 和 RetrievalTrace。Embedding 模型/维度改变时提升 `ONCALL_KNOWLEDGE_INDEX_VERSION` 并重建，不复用旧索引。

## 30.9 真实 Agent / Feishu 硬验收

普通 SOP 问题应优先合理使用 search_knowledge；实时状态问题应选择实时 Tool。

Incident 报告必须包含故障概况、Evidence、root cause、confidence、具体 remediation、verification、risks、knowledge refs/unknowns。

无充分证据时降低 confidence 并明确 unknowns，禁止凭空编造“已确认根因”。

飞书主动 interactive card 成功后，回复该消息必须回到原 incident_id/conversation_id 并进入 FOLLOW_UP。

模拟发送失败，验证 retry/backoff/dead；cooldown 抑制重复 diagnosis，但 recovery 必须发送。

## 30.10 版本发布规则

只有附录 D 所有 Release Gate 通过，才允许把 `pyproject.toml` 与 FastAPI 版本从 `1.0.0rc1 / 1.0.0-rc1` 提升为 `1.0.0`。任何真实外部链路未测，都继续保留 RC。

# 附录 D. Release Gate 与本地测试矩阵

| 模块/层 | 源码状态 | 当前沙箱验证 | 目标机器 Release Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖锁定 | uv lock + package-lock.json | 必须 |  |
| Python | compileall + pytest + ruff | 必须 |  |
| PostgreSQL | migration + API integration + durable job lease | 必须 |  |
| Milvus/Docling | ingestion + hybrid search + citation | 必须 |  |
| Vue | production build + browser smoke | 必须 |  |
| Mock E2E | Conversation→Agent→Tool→Incident→Follow-up→Recovery | 必须 |  |
| Restart | 历史会话/Incident/Checkpoint 继续 | 必须 |  |
| Real LLM | Tool schema/loop/Diagnosis/no hallucination | 必须 |  |
| Real Feishu | send/receive/card/follow-up/retry/cooldown | 必须 |  |
| AutoGEO | 真实采集 + 一次异常→报告→恢复 | 必须 |  |
| Security | production config、Secret、无 destructive tool | 必须 |  |

更细的操作步骤与失败处置见仓库根目录 `LOCAL_HANDOFF.md`；本开发文档仍是模块/接口/数据流的架构权威，LOCAL_HANDOFF 是运行验收权威。