ONCALL

# AI SRE 平台技术选型报告

从 0 到 1 的技术栈、架构决策与选型边界

Architecture Baseline v1.0 / Implementation Handoff v1.0.0-rc1

技术基线日期：2026-08-18

状态：架构基线已确认；源码进入本地联调候选（RC1），真实外部依赖需目标机器验收

设计原则：稳定优先、模块边界清晰、业务事实持久化、Agent 可替换、知识索引可重建、监测检测确定性、AI 负责调查与解释。

# 目录

1. 结论摘要

2. 产品约束与架构目标

3. 总体架构模式

4. 后端与工程基础

5. Agent 与模型层

6. RAG 与知识库

7. 数据与持久化

8. 主动监测与系统集成

9. 飞书通道

10. Web 前端

11. 安全、可观测与测试

12. 部署拓扑

13. 不采用的方案与原因

14. 架构决策记录（ADR）

15. 版本策略与参考资料

16. 实施落地状态与本地验收边界

# 1. 结论摘要

本报告将 Oncall 定义为一个本地优先、可扩展的 AI SRE 平台。V1 支持同一台主机上的多个被监控项目；提供 ChatGPT 式多会话 Web、飞书双向对话、完整 RAG、确定性主动监测、Incident 管理，以及统一 OncallAgent 的调查与故障报告能力。

最终推荐：采用“模块化单体（Modular Monolith）+ 多运行进程 + PostgreSQL 持久化协调”。LangGraph 仅承担 Agent 编排；Monitoring Engine、RAG ingestion、业务数据与通道层均保持独立模块。

| 层 | 推荐技术 | 选择结论 |
| --- | --- | --- |
| 语言/依赖 | Python 3.13.x + uv | 稳定生态；使用 pyproject.toml + uv.lock 固化 |
| API | FastAPI 0.141.x + Pydantic 2.13.x | 异步 API、OpenAPI、流式响应 |
| Agent | LangGraph 1.2.x + Postgres Checkpointer | 显式 StateGraph、可恢复、线程级状态 [R1][R2][R3] |
| 业务数据库 | PostgreSQL 18.x + SQLAlchemy 2.0 + Alembic | 业务事实唯一来源；异步访问；迁移可控 [R12][R13] |
| RAG解析 | Docling 2.120.x | 统一文档结构、结构化解析、HybridChunker [R5][R6][R7] |
| 检索 | Milvus 2.6.x Dense + BM25 + Hybrid | 同库实现语义与全文召回，再做融合/重排 [R8][R9] |
| 监测 | psutil + Docker SDK + httpx + PostgreSQL SQL + 日志 cursor | V1 本机多项目，纯代码检测 |
| 调度 | APScheduler 3.11.x | 成熟稳定线；V1 不采用尚在演进的主线 API |
| 飞书 | 自建应用机器人 + 官方 lark-oapi + WebSocket 长连接 | 本机无需公网回调；支持双向消息 [R10][R11] |
| 前端 | Vue 3.5.x + Vite 8.x + TypeScript | ChatGPT 式多会话 + 管理页 |
| 部署 | Windows 原生应用进程 + Docker Compose 基础设施 | Host 监控需要看见 Windows 主机；PostgreSQL/Milvus 容器化 |

# 2. 产品约束与架构目标

V1 范围：单用户、本机多项目、只读诊断；远程服务器与自动修复延期。

统一 Agent：只有一个 OncallAgent，支持 CHAT / INVESTIGATE / FOLLOW_UP 三种运行模式。

主动报告：发生 Incident 后生成完整监测报告，必须包含证据、根因、解决步骤、风险与恢复验证步骤。

持续追问：Web 或飞书中的 Incident 会话可继续追问；重启服务后历史会话与 Incident 不丢失。

知识底座：RAG 是共享知识服务，不是 Agent 私有记忆；聊天和调查共用同一检索服务。

稳定性：监控检测不依赖 LLM；LLM 只在问答、调查、解释、生成诊断时参与。

# 3. 总体架构模式

Web (Vue)                  Feishu App Bot
    \                         /
     \       Gateway/API     /
      +------ FastAPI ------+
               |
        Application Services
      /        |          \
Conversation Incident    Knowledge
      \        |          /
          OncallAgent                Monitoring Engine
           LangGraph                 Scheduler/Detector
          /   |    \                      |
        RAG  Tools  Context          Incident Trigger
         |     |       |                   |
      Milvus Integrations PostgreSQL <-----+
         ^     |       |
       Docling |    Durable Facts
               |
 Host / Process / Log / Docker / PostgreSQL / HTTP

图 1  技术总体结构（逻辑视图）

边界原则：“业务事实”和“Agent Runtime 状态”严格分开。PostgreSQL 业务表保存 Conversation/Message/Incident/Evidence/Diagnosis；LangGraph checkpoint 只负责运行状态与恢复。

# 4. 后端与工程基础

| 项目 | 推荐 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.13.x | 选择成熟支持线而非追最新解释器；Docling 已支持 3.13。 |
| 包管理 | uv | 统一依赖解析、虚拟环境与锁文件；禁止 requirements.txt 与多套管理并存。 |
| Web 框架 | FastAPI 0.141.x | HTTP API、OpenAPI、依赖注入、StreamingResponse。官方仓库当前 0.141.1 [R4]。 |
| 数据模型 | Pydantic 2.13.x | DTO、配置、结构化 Agent 输出、Tool 参数校验。 |
| ORM | SQLAlchemy 2.0.x async | Repository 层使用 AsyncSession；不在 Domain 中直接依赖 ORM。 |
| 迁移 | Alembic 1.19.x | 所有数据库结构变化必须迁移脚本化。 |
| HTTP Client | httpx | 被监控 HTTP 探测、外部 LLM/Embedding/Rerank API。 |

代码结构采用模块化单体：一个仓库、共享 Domain/Application/Infrastructure，但 API、monitor-worker、agent-worker、rag-worker 分进程运行。

V1 不引入 Redis/Kafka/Celery。持久后台任务使用 PostgreSQL jobs 表与 SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED 实现可靠领取。

所有外部 SDK 放在 Infrastructure/Channels/Integrations 层，Domain 不直接依赖第三方库。

# 5. Agent 与模型层

LangGraph 适合本项目的原因不是“流行”，而是其低层 StateGraph、checkpoint、thread 与故障恢复机制与多轮工具调用型 SRE 调查相匹配。[R1][R2][R3]

| 设计项 | 决策 |
| --- | --- |
| Agent 数量 | 1 个 OncallAgent |
| 运行模式 | CHAT / INVESTIGATE / FOLLOW_UP |
| 编排 | 自定义 LangGraph StateGraph，不使用黑盒 create_agent 作为核心架构 |
| 线程键 | conversation_id 作为 LangGraph thread_id |
| 状态持久化 | langgraph-checkpoint-postgres；独立 schema |
| LLM 接入 | ModelGateway + Provider Adapter；OpenAI-compatible 为默认，Anthropic 等可扩展 |
| 结构化输出 | Pydantic DiagnosisReport / ToolResult / CitationRef |
| 动作权限 | V1 只注册 READ tools；未来 WRITE/DANGEROUS tools 必须 human approval |

稳定性：模型不能选择 project_id。project_id/incident_id 由 runtime 注入 ToolExecutionContext，避免 prompt injection 或模型误操作其他项目。

# 6. RAG 与知识库

Upload -> Validate -> Checksum/Dedupe -> Docling Parse
       -> DoclingDocument(JSON) + Normalized Markdown
       -> Structure-aware Chunk (HybridChunker baseline)
       -> Metadata Enrichment -> Dense Embedding
       -> Milvus Dense + BM25 Index

Query -> Normalize -> [Dense top20 || BM25 top20]
      -> RRF Fusion (~30) -> Rerank -> Top5 + Threshold
      -> Citation Package -> Agent
      -> (low quality only) one-time LLM query rewrite and retry

Docling：作为 ingestion 统一解析层，保留结构、标题、表格等信息；HybridChunker 以层次结构为基础并做 token-aware 调整。[R5][R6]

Milvus：同时承载 dense 向量与原生 BM25 sparse 检索，可执行 hybrid search。[R8][R9]

事实源：原始文件 + canonical DoclingDocument/Markdown + PostgreSQL 元数据是事实源；Milvus 是可重建索引。

Chunk 原则：SOP 优先保持标题路径、编号步骤、表格/代码块完整；默认 600–900 tokens，结构边界优先于固定长度。

版本管理：相同 checksum 跳过；更新创建 version；embedding 模型/维度变化时创建新的 embedding_profile/collection namespace，禁止自动 drop 旧集合。

# 7. 数据与持久化

| 数据类型 | 位置 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| 业务数据 | PostgreSQL | Conversation、Messages、Projects、Incidents、Evidence、Diagnosis、Jobs、Notifications 等唯一事实源 |
| Agent checkpoint | PostgreSQL 独立 langgraph schema | Graph 步骤状态/恢复；可删除重建，不作为业务记录 |
| 知识原始与规范化文件 | 本地 data/knowledge | raw、document.json、document.md；备份必需 |
| RAG 索引 | Milvus | dense/BM25 索引，可由知识事实源重建 |
| 监测采样 | PostgreSQL | 默认保留 30 天，可配置；不复制完整日志，只保存摘要和 Evidence |

恢复目标：关机或服务重启后，多会话历史从 PostgreSQL 恢复；LangGraph 未完成 run 可按 checkpoint 恢复/重新执行；知识索引丢失时可从 canonical 文档重新构建。

# 8. 主动监测与系统集成

V1 采用 6 个 Integration，共享“周期摘要采集”和“Agent 按需深查”能力。Collector 不是 Tool；Collector 自动巡检，Tool 由 Agent 调查时调用。

| Integration | 周期采集 | Agent 深查 |
| --- | --- | --- |
| HostIntegration | CPU/内存/磁盘/IO/网络 | query_host_metrics, history |
| ProcessIntegration | 目标进程存活/资源/子进程摘要 | query_processes |
| LogIntegration | 增量 ERROR/WARNING/错误签名 | query_logs |
| DockerIntegration | 容器状态/Health/资源/重启 | query_containers |
| DatabaseIntegration | 可达性/连接/长查询/锁/死锁 | query_database |
| ServiceIntegration | HTTP 可达/状态码/延迟/连续失败 | query_service_health |

规则状态机：NORMAL -> PENDING -> FIRING -> RECOVERING -> NORMAL；使用持续次数与恢复阈值形成滞回，避免抖动。

Incident fingerprint = hash(project_id | rule_id | resource_key | anomaly_type)，不比较整个 Snapshot hash。

同一 Incident 不每 5 分钟重新跑 Agent；仅首次、严重度升级、出现新相关异常、人工深度调查或 stale recheck 触发再调查。

# 9. 飞书通道

V1 直接使用飞书自建应用机器人。对本机部署而言，优先 WebSocket 长连接接收事件：官方 SDK 在本地建立全双工连接，只要求服务器可访问公网，无需给本机暴露公网回调地址。[R10][R11]

| 能力 | 方案 |
| --- | --- |
| 用户主动聊天 | 接收 im.message.receive 事件；私聊进入当前 Conversation；群聊默认仅 @机器人 响应 |
| 主动 Incident 报告 | 调用消息发送 API；使用 Card JSON 2.0 风格结构化卡片 |
| 告警后追问 | 保存 root_message_id/message_id -> incident_id/conversation_id 映射；回复报告即 FOLLOW_UP |
| 幂等 | event_id/message_id 唯一去重；出站 notification outbox 防重复 |
| 凭证 | app_id/app_secret 加密存储；token 由 SDK/TokenCache 管理并预留刷新安全窗口 |

# 10. Web 前端

| 技术 | 决策 |
| --- | --- |
| Vue | 3.5.x 稳定线 |
| Vite | 8.x |
| Node | 24 LTS |
| TypeScript | 锁定稳定版 |
| 状态 | Pinia |
| 路由 | Vue Router |
| Markdown | markdown-it + DOMPurify |
| 流式输出 | fetch ReadableStream + 后端 event stream |
| UI | 自定义 Chat Shell；表单/表格可使用 Element Plus |

核心页面：Chat、Incidents、Projects、Knowledge、Settings。

Chat 左侧支持新建、重命名、归档/删除、搜索、切换历史会话；Incident 自动创建/绑定 Conversation。

浏览器只渲染经过 DOMPurify 清洗的 Markdown HTML，避免 LLM 输出造成 XSS。

# 11. 安全、可观测与测试

| 领域 | 基线 |
| --- | --- |
| 登录 | V1 单管理员账号；Argon2id 哈希；HTTPOnly + SameSite session cookie；默认只绑定 127.0.0.1 |
| Secrets | API Key/DB/Feishu secret 以应用 master key 加密后入库；master key 仅环境变量/系统密钥存储 |
| DB 权限 | 被监测 PostgreSQL 使用只读账户 |
| Tool 风险 | READ / WRITE / DANGEROUS 分级；V1 只注册 READ |
| 日志脱敏 | 进入 LLM/飞书前按规则对 token、password、email 等敏感字段 REDACT |
| Trace | request_id/conversation_id/incident_id/agent_run_id/tool_run_id 全链路关联 |
| 测试 | pytest + pytest-asyncio + Vitest + Playwright E2E；关键状态机和重启恢复必须自动测试 |

# 12. 部署拓扑

Windows Host
  oncall-api.exe / python -m oncall.api          (native)
  oncall-monitor-worker                          (native)
  oncall-agent-worker                            (native)
  oncall-rag-worker                              (native)
  Feishu WebSocket listener                      (API lifecycle, single instance V1)

Docker Desktop / Compose
  PostgreSQL 18.x     <- business + jobs + checkpoints
  Milvus 2.6.x stack <- rebuildable RAG index

Persistent host paths
  data/knowledge      <- raw + canonical documents
  logs/               <- Oncall logs
  .env / master key   <- protected configuration

为什么应用进程不全部放 Docker：V1 要直接通过 psutil、文件系统和 Docker Engine 观察 Windows 本机 AutoGEO 等项目。若把监测进程放进普通容器，会看到容器自身而不是完整宿主机视图。

# 13. 不采用的方案与原因

| 方案 | V1 不采用原因 | 未来条件 |
| --- | --- | --- |
| 微服务 | 部署、链路、调试和一致性复杂度远高于单机产品收益 | 远程节点/多租户/独立伸缩后再拆 |
| Redis/Celery | PostgreSQL durable jobs 足够；减少运维组件 | 任务吞吐或分布式并发成为瓶颈 |
| RAGFlow | Agent 深度集成需要 ingestion/retrieval 可控；避免部署额外平台 | 仅作为设计参考 |
| Elasticsearch | Milvus 已原生 BM25 + dense hybrid；首期无需双检索引擎 | 复杂全文分析/海量日志搜索时再评估 |
| 多个 Agent | Chat/Investigation 重复工具、Prompt、记忆和权限体系 | 坚持一个 Agent 多 mode |
| LLM 直接监测 | 成本、延迟、不可审计；检测应确定性 | LLM 只调查和解释 |
| 自动修复 | 高风险；V1 产品价值先集中于诊断与指导 | Action Tool + Human Approval 后加入 |

# 14. 架构决策记录（ADR）

| ADR | 决策 | 理由 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | 模块化单体 + 多进程 | 降低首期复杂度并保留模块拆分边界 | Accepted |
| ADR-002 | 一个 OncallAgent 三种 Mode | 共享 RAG/Tools/Memory，避免两套 Agent 漂移 | Accepted |
| ADR-003 | LangGraph 仅作为 Agent Runtime | 框架可替换，业务数据不绑定 Agent 框架 | Accepted |
| ADR-004 | PostgreSQL 为业务事实源 | 会话/Incident/证据重启不丢；便于事务与审计 | Accepted |
| ADR-005 | Milvus 为可重建索引 | 降低索引损坏/模型升级带来的数据风险 | Accepted |
| ADR-006 | Monitoring 规则检测，无 LLM | 可审计、低成本、低延迟 | Accepted |
| ADR-007 | V1 只读 Tool | 安全优先；自动修复延期 | Accepted |
| ADR-008 | 飞书 WebSocket 长连接 | 本机部署无需公网 webhook | Accepted |
| ADR-009 | V1 本机多项目 | 从 AutoGEO 等本机应用起步；远程 Agent 后续加入 | Accepted |
| ADR-010 | V1 单用户但预留 user_id | 控制产品复杂度同时保留扩展空间 | Accepted |

# 15. 版本策略与参考资料

本文档中的版本号是 2026-08-18 的工程基线，不将“永远最新”写死为架构要求。

Python/Node/数据库选择稳定支持线；框架使用兼容 major/minor；实际开发由 uv.lock 与前端 lockfile 固化 patch。

每月依赖升级通过 CI、Agent Eval、RAG retrieval regression 和重启恢复测试后合并。

Milvus 选择成熟 2.6.x 作为首期基线；新 major 待检索回归和迁移方案验证后升级。

# 参考资料与版本核验来源

以下技术事实于 2026-08-18 依据官方文档/官方仓库核验。架构不依赖具体 patch 版本；实现时以 lockfile 固化并通过 CI 验证。

[R1] LangGraph Persistence — https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence

[R2] LangGraph Checkpointers — https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/checkpointers

[R3] LangGraph Releases — https://github.com/langchain-ai/langgraph/releases

[R4] FastAPI Releases — https://github.com/fastapi/fastapi/releases

[R5] Docling Usage / Supported Formats — https://docling-project.github.io/docling/usage/

[R6] Docling Chunking — https://docling-project.github.io/docling/concepts/chunking/

[R7] Docling Source / Version — https://github.com/docling-project/docling/blob/main/pyproject.toml

[R8] Milvus Full Text Search (BM25) — https://milvus.io/docs/full-text-search.md

[R9] Milvus Multi-Vector Hybrid Search — https://milvus.io/docs/multi-vector-search.md

[R10] Feishu: 使用长连接接收事件 — https://open.feishu.cn/document/server-docs/event-subscription-guide/event-subscription-configure-/request-url-configuration-case?lang=zh-CN

[R11] Feishu Python SDK: Handle Events — https://open.feishu.cn/document/server-side-sdk/python--sdk/handle-events

[R12] PostgreSQL 18.6 Release Notes — https://www.postgresql.org/docs/release/18.6/

[R13] PostgreSQL Versioning Policy — https://www.postgresql.org/support/versioning/

[R14] OpenSRE Investigation Pipeline (reference design) — https://github.com/Tracer-Cloud/opensre/blob/main/docs/investigation-pipeline-architecture.md

# 16. 实施落地状态与本地验收边界

本节把“技术架构已经确定”“源码已经实现”“当前沙箱已经验证”“目标机器仍需联调”四件事严格分开。后续 CodeX/开发者必须以此作为 Release 口径，不能因为 Mock Provider 或离线单元测试通过，就宣称真实 LLM、飞书、PostgreSQL/Milvus 或 AutoGEO 已完成生产验收。

| 模块/层 | 源码状态 | 当前沙箱验证 | 目标机器 Release Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端/API | FastAPI、Session、33 路由、Request-ID 已实现 | compile + route contract | 真 PostgreSQL HTTP/API integration |
| Agent | 统一 OncallAgent、StateGraph、4 mode、8 Tool schema 已实现 | Mock/contract | 真实 LangGraph + Postgres checkpoint + LLM |
| Monitoring | 32 signal、6 Integration、Detector/Incident 已实现 | hysteresis/fingerprint | AutoGEO/Windows 实机采集与 restart |
| RAG | Docling/Chunk/Dense+BM25/RRF/Rerank/Citation/Trace 已实现 | RRF/contract | Docling+Milvus+真实 embedding/rerank E2E |
| Feishu | WebSocket 入站、Outbox、Card、Follow-up routing 已实现 | parser/retry policy | 真实应用机器人 send/receive/retry |
| Web | Vue 多会话、Incident/Knowledge/Settings 页面已实现 | 静态源码检查 | npm build + 浏览器 E2E |
| Persistence | 业务表、jobs/outbox、checkpoint 配置已实现 | 源码/contract | Postgres migration + 服务重启恢复 E2E |

## 16.1 RC1 技术约束

版本标记采用 1.0.0-rc1；只有本地 Release Gate 全绿后才改为 1.0.0。

当前构建环境无法访问 PyPI/npm registry，不能生成真实 uv.lock/package-lock.json；禁止伪造锁文件。目标机器首次成功安装后必须生成。

真实 LLM API、Embedding、Rerank、飞书 Secret 只放目标机器 .env，不写入源码或文档。

Milvus collection 名包含 knowledge index version + embedding dimension。Embedding 模型、维度或 schema 语义变化时创建新索引并从 canonical source 重建，不自动 drop 旧索引。

开发 Hash Embedding/lexical rerank 仅用于无 Key 的工程联调，不作为生产检索质量承诺。

V1 继续维持 read-only Agent；任何 restart/kill/write-SQL 等 Action Tool 必须进入后续 ADR + human approval。

## 16.2 本地 Release Gate

docker compose up -d
uv sync --all-extras
uv run alembic -c backend/alembic.ini upgrade head
uv run oncall-init-admin
cd frontend; npm install; npm run build
cd ..
.\scripts\validate-local.ps1
.\scripts\start-all.ps1
.\scripts\e2e-local.ps1
.\scripts\validate-local.ps1 -External

其中 `-External` 需要用户自己的真实模型/Embedding/Rerank/飞书配置。最终还必须执行 restart persistence、RAG fixed-query regression、真实 Incident→完整报告→飞书→FOLLOW_UP→恢复闭环。详细步骤见仓库 `LOCAL_HANDOFF.md`。